# Spectrotester ve Spectrosınn İçin Derin Teknik Analiz, Birleştirme Mimarisi ve Ticari Ürün Yol Haritası

## Yönetici özeti

Elinizdeki iki kod tabanı (Spectrotester ve Spectrosınn/SpectroMind) aynı problemi farklı olgunluk seviyelerinde çözüyor: SMILES → (NMR/MS/IR) teorik spektrum üretimi + molekül–çıktı tutarlılığı teyidi + raporlama. Spectrotester güçlü bir “teyit raporu + QC kodları + kök neden” yaklaşımı geliştirmiş; fakat kimyasal çekirdeği (SMILES/kimyasal graf/aromatiklik/tautomer vb.) büyük ölçüde string/pattern tabanlı olduğu için yapısal sınıflandırma hataları spektral çıkarımlara sistematik olarak yansıyor. Bu tip hatalar, özellikle aromatiklik algısı ve ¹H/¹³C bölge sınıflandırmasında “0 aromatik sinyal” gibi çıktılar üretebiliyor; bu da NMR doğrulama modüllerinde zincirleme FAIL/WARN’a yol açıyor. Açık SMILES standardının sözdizim/semantik ayrımı ve ring closure/aromatiklik gibi kuralları, bu katmanın güvenilir olmasının zorunlu olduğunu açıkça ortaya koyar. [1]

Spectrosınn (SpectroMind) tarafında ise RDKit tabanlı analiz, HOSE tabanlı NMR tahmini, MS predictor ve FTIR motoru gibi daha zengin motorlar var; ancak uygulama akışı sıkça Node/Next route → “python spawn + geçici script” biçiminde ilerliyor. Bu yaklaşım, deterministik davranışın kontrolü, güvenlik sertlemesi, bakım/ölçekleme ve özellikle 21 CFR Part 11 doğrulama/audit gereksinimleri açısından yüksek risklidir; çünkü Part 11 “doğruluk-güvenilirlik-tutarlı performans” için sistem validasyonunu, tam kopya üretebilmeyi, yetkili erişim kontrolünü ve güvenli zaman damgalı audit trail’leri açıkça şart koşar. [2]

Bu nedenle “tek tek modül yamamak” yerine, iki sistemi tek çekirdek etrafında birleştiren bir platforma geçiş gereklidir:

- Tek kanonik Chem Core: SMILES’i tam semantik ile parse eden; aromatiklik algısını “regex” ile değil kimyasal graf kurallarıyla yapan çekirdek. RDKit’in aromatiklik algısının ring atom/bond kurallarıyla işlendiği dokümantasyon, aradığınız deterministik temel için iyi bir referanstır. [3]

- Tek Rule Engine + Rulepack otoritesi: Tahmin ve teyit kurallarının aynı DSL/şemadan yürütülmesi.

- Tek Teyit Raporu sözleşmesi + izlenebilirlik: Part 11 uyumlu audit trail, RBAC, e‑signature ve değişmez (immutability) artifact hashing.

Bu rapor; iki repo için mevcut durum haritası, eksikleri, “kural tabanlı (ML yok)” spektrum üretim ve teyit için gereken kimyasal prensip → kod dönüşümü, kural motoru/algoritma modülleri, test/validasyon, regülasyon ve en sonunda birleştirme stratejisini detaylandırır. Ayrıca talebiniz doğrultusunda indirilebilir .docx raporu da üretildi: DOCX raporunu indir

## Kod tabanlarının mevcut durum analizi

### Spectrotester’in gerçek güçlü tarafları ve kritik kırılma noktaları

Spectrotester, tek HTML/JS içinde “çekirdek + üretim + teyit raporu” yaklaşımı ile hızlı iterasyon için verimli bir prototip. Kod içinde (ör. Spectromasterv0.2tester.html) aşağıdaki dikkat çekici yetenekler var:

- Teyit raporunu parçalı modüller halinde üretme (formula/DBE, ¹H, ¹³C, HSQC, COSY, HMBC, MS, IR), “coverage & confidence” türü metrikler ve “root cause” üretimi.

- Çok sayıda QC kodu (örn. HSQC düşük atama, C13 sayım sapması, methyl sınıfı uyumsuzluğu, vinylic C düşük vs.) ile ayrıntılı “neden FAIL?” açıklama katmanı.

- JSON şemaları ve kural seti tohumu: lib/spectra/library/teyit_raporu_schema.json, ruleset.json, rule_schema.json, verification_library_seed.json, GOLDEN_EXPECTATIONS_30.json gibi artefaktlar sayesinde şema-first tasarıma zemin.

Buna karşın en kritik risk, kimyasal çekirdeğin bir bölümünün SMILES’i tam standarda uymadan yorumlamasıdır. SMILES’in “sözdizim (syntax)” ve “semantik (meaning)” ayrımı; ring closure çiftleri, aromatiklik gösterimleri ve atom/bond yorumlarını doğru yapmak gerektiğini vurgular. [1]
Örneğin Spectrotester tarafında aromatiklik için kısmi “kekül → aromatik” regex dönüşümleri gibi yaklaşımlar, yalnızca sınırlı desenleri yakalar; substitüsyon çeşitliliği arttıkça aromatikliği kaçırır ve NMR bölge sınıflandırması yanlışlanır. Bu; sizin örnek çıktılarda görülen “aromatik sinyal=0, vinilik C=0” gibi semptomlarla doğrudan uyumludur.

Sonuç: Spectrotester’de “teyit motoru” felsefesi güçlü; ancak kimyasal graf katmanı sağlamlaştırılmadan doğruluk stabil değildir.

### Spectrosınn/SpectroMind’in güçlü tarafları ve ticari riskleri

Spectrosınn zip’i (SpectroMind) çok daha geniş bir yelpaze içeriyor: Next.js UI, Python servisleri ve RDKit tabanlı analiz, HOSE predictor, MS predictor, FTIR motoru ve ayrıca GNN/DFT gibi “ML/QM” modülleri. Bu, Mnova/ACD benzeri geniş fonksiyon hedefi açısından iyi bir çekirdek potansiyeli gösterir; çünkü ticari araçlar genellikle birden çok motoru birleştirir: Mnova NMRPredict’in “ensemble” yaklaşımı (ML + increments + HOSE-code) bunun tipik örneğidir. [4]

Bununla birlikte SpectroMind’de kritik ürünleşme riskleri var:

- “Node route → python spawn” kalıbı yaygın. Bu kalıp; ortam bağımlılığı ve doğrulama zorluğu üretir (hangi python? hangi RDKit? hangi kütüphane sürümü?). Part 11 için sistem validasyonu ve audit zincirini kapatmak zorlaşır. [5]

- Repo içindeki venv ve .git objeleri gibi “packaging noise” (dağıtım için gereksiz büyük artefaktlar) ürünleşme aşamasında build/release ve güvenlik süreçlerini zorlaştırır.

- RBAC/audit/e‑signature gereksinimleri (siz “şart” dediniz) kodda “doküman seviyesinde” görünse de veri tabanı şemasında ve servis katmanında tam uygulanmış bir Part 11 çözümü görünmüyor; oysa Part 11, örneğin audit trail için “secure, computer-generated, time-stamped” kayıtları ve değişikliklerin önceki bilgiyi örtmemesini açıkça ister. [6]

Sonuç: Spectrosınn geniş özellik hedefi için daha iyi “platform adayı”; fakat ürünleştirmek için servisleştirme, determinism, compliance mimarisi yeniden tasarlanmalı.

## Kural tabanlı spektrum üretimi için bilimsel ve teknik temel

Aşağıdaki bölüm “ML yok” kısıtıyla, NMR/MS/IR üretiminin kural tabanlı olarak nasıl bilimsel temele oturtulacağını (ve hangi noktalarda belirsizlik/varsayım yönetimi gerektiğini) netleştirir.

### SMILES’ten güvenilir kimyasal graf üretimi

Başarılı bir spektral tahmin sisteminin ilk şartı: SMILES’in tam ve doğru kimyasal grafa çevrilmesi. OpenSMILES; sözdizim ve semantik kuralları (ring closure çiftleri, atom listeleri, bağ tipleri, aromatiklik gösterimleri vb.) tanımlar ve “SMILES parser/writer geliştiren geliştiriciler” için yazılmıştır. [1]
Aromatiklik ise string üzerinde “küçük harf gördüm” gibi bir heuristikle güvenilir biçimde yönetilemez. RDKit dokümantasyonu, aromatiklik algısının “pattern eşleştirme” yerine ring atom/bond kurallarına dayanan bir yaklaşım olduğunu belirtir. [3]

Bu nedenle birleşik platformda Chem Core için iki seçenek vardır:

- Önerilen: Python/RDKit tabanlı tek Chem Core (backend servis).

- Alternatif: Browser tarafında RDKit.js/WebAssembly + aynı standardizasyon kurallarını “tek yerden” yürütme (operasyonel olarak daha zor, ama offline için değerli).

Her iki durumda da “kanonik SMILES + standardizasyon politikası” birinci sınıf veri olmalıdır: tautomer seçimi, charge normalization, salt stripping, aromatiklik algısı, stereokimya politikası.

### NMR için kural tabanlı tahmin çekirdeği

ML olmadan NMR kimyasal kayma tahmininde en yaygın omurga: HOSE-code çevre temsili + benzerlik araması / tablo tabanlı değerleme. ChemAxon dokümantasyonu HOSE kodlarını, seçilen atom çevresini yarıçaplar halinde tanımlayan bir teknoloji olarak açıklar; aynı HOSE koduna sahip atomların benzer kimyasal kaymalara sahip olacağı varsayımını kurar ve bir HOSE→shift veri tabanı varsa benzerlik ile shift tahmini yapılabileceğini söyler. [7]
Stereo-kimya etkileri içinse HOSE kodlarının “stereo-aware” uzatılabildiği literatürde gösterilmiştir. [8]

Kural tabanlı NMR tahmini için minimum bileşenler:

- Atom çevre özellikleri: hibritleşme, aromatiklik, komşu EWG/EDG, halka/konjugasyon, heteroatom uzaklığı, H-bond donör/akseptör durumları.

- HOSE/QSPR hibritine kapı: “ML yok” kısıtıyla, QSPR türü regresyonu kullanmak istemiyorsanız en azından “kural tabanlı increment” (komşu etkisi tablosu) ile HOSE fallback sağlayın.

- Çözücü/koşul parametreleri: ACD’nin NMR Predictor güncellemelerinde “D2O ve deuterated methanol’de değişebilir protonları ignore etme” gibi solvente bağlı davranışların ürün özelliği olarak yer alması, koşul modelinin ticari doğruluk için kritik olduğunu gösterir. [9]

“Mnova/ACD gibi iş akışı” hedefi açısından ayrıca gerekenler:

- 2D NMR tahmin/verify: HSQC/HMBC/COSY gibi. HSQC/HMBC’nin neyi gösterdiği ve HMBC’nin 2–3 (bazı konjuge sistemlerde 4) bağ uzaklık korelasyon verebildiği; HSQC’nin bir-bağ korelasyonlarını verdiği iyi çekirdek kaynaklarda açıkça anlatılır. [10]

- COSY’nin “hangi proton hangi protonla kuplajlı” bilgisini verdiği ve cross-peak’lerin kuplajlı protonlar arasında oluştuğu da aynı şekilde standart bir prensiptir. [11]

Burada önemli bir doğrulama notu: HSQC’nin boş olması, CH/CH₂ protonlarının “OH/NH exchange” ile kaybolması gibi gerekçelerle genellenemez; HSQC doğrudan bağlı ¹H–¹³C korelasyonları hedeflediği için yapıdan çıkan protonlu karbon sayısı ile HSQC tepe sayısı arasında açık bir beklenti vardır. [10]

### MS için kural tabanlı tahmin çekirdeği

MS tarafında ML olmadan güçlü bir temel kurulabilir; çünkü bazı bileşenler deterministik/kurala çok uygundur:

- Adduct modeli (ESI): [M+H]⁺, [M+Na]⁺, [M+K]⁺ vb. adductların kütle farkları tablo tabanlıdır. Waters, ESI’de yaygın adductları ve kütle farklarını listeler. [12]

- mzML formatı: MS verisini açık standartta saklamak için HUPO‑PSI’nın mzML standardı, “mass spectrometer output + acquisition/processing koşullarını” birlikte taşımayı hedefler. [13]

- İzotop desenleri: Element izotop bolluklarından binom/çokterimli konvolüsyon ile teorik izotop paternleri hesaplanabilir (özellikle Cl/Br için M+2 davranışı). Bu “kimya → matematik” doğrudan kodlanabilir bir parçadır.

Fragmantasyon tarafında adet/kapsam büyür; ama yine de belirli isimli fragmantasyonlar kural tabanlı modele iyi oturur. Örneğin McLafferty rearrangement; karbonil içeren ve γ‑hidrojeni olan sistemlerde görülen tipik bir rearrangement fragmantasyondur. [14]
Bu tür fragmantasyon kuralları “olabilirlik” üretir; kesinlik üretmez. Dolayısıyla MS üreticiniz; olası fragman havuzu + skor üretmeli ve teyit katmanı bunu “kanıt/uyum” olarak değerlendirmelidir.

### IR için kural tabanlı tahmin çekirdeği

IR tahmininde ML olmadan en güvenilir yaklaşım: fonksiyonel grup korelasyon tabloları + bağ ortamı heuristikleri. IR “karakteristik absorpsiyon tabloları” açık kaynaklarda geniş biçimde listelenir. [15]
Örneğin fenollerde O‑H gerilmesi 3550–3230 cm⁻¹ civarında geniş bant olarak görülür; genişlik hidrojen bağı etkisinden kaynaklanır. [16]
Bu, IR motorunuzun “band var/yok” kontrolünün yanı sıra band genişliği/şekli için de kural koymasını gerektirir (örn. OH var ve H‑bond olasıysa geniş bant; değilse dar bant).

“Veri formatı” açısından JCAMP‑DX, IUPAC tarafından sürdürülen spektral veri değişim standardı ailesidir. [17] Bu; NMR/MS/IR çıktılarınızı ortak bir export katmanında birleştirmek için güçlü ve pratik bir hedeftir.

## Teyit raporu, kural motoru ve doğruluk mimarisi

### Kural motorunu ikiye ayırma

Bu tip ürünlerde en büyük tasarım hatası, “tahmin kuralları” ile “doğrulama (teyit) kuralları”nı aynı düzlemde karıştırmaktır. Ürününüz iki ayrı rulepack ailesine sahip olmalıdır:

- Predict Rulepack: SMILES → teorik pikler (peak list + kontinu spektrum).

- Verify Rulepack: (SMILES + teorik pikler + eğer varsa ölçüm) → tutarlılık/uyum değerlendirme.

Ölçüm yoksa verify rulepack’in görevi “fiziksel/kimyasal imkânsızlıkları veto etme + belirsizlikleri raporlama” olmalıdır; “ölçüm yokken model tahmini kesin doğru kabul etme” olmamalıdır.

### Teyit skorlaması ve açıklanabilirlik

ACD/Mnova sınıfı ürünlerin ortak noktası, kullanıcıya sadece “PASS/FAIL” değil, neden ve ne yapılırsa düzelir bilgisini vermesidir. Bunun için:

- Her kural sonucu; status ∈ {PASS, WARN, FAIL, FATAL}, evidence, suggested_action, rule_trace üretmeli.

- Skor iki katmanlı olmalı:

- Tutarlılık skoru (imkânsızlık/çelişki yok mu?)

- Tahmin doğruluk skoru (golden dataset’e göre ppm hatası vb.)

- “Coverage” zorunlu metrik olmalı: atanan karbon oranı, HSQC eşleşme oranı, IR beklenen bant kapsaması, MS adduct kapsaması vb.

Mnova’nın “Predict & Verify” iş akışında HSQC üzerinde tahmin edilen dikdörtgen bölgelerin deneysel cross‑peak ile merkez/kenar/dışarı durumuna göre renklenmesi gibi kullanıcıya sezgisel “uyum” görselleştirmesi, sizin teyit motorunuzun UI karşılığı için iyi benchmark’tır. [18]

### Chem Core’dan türetilen “expected” değerlerin tek kaynak olması

Sizde görülen FAIL desenlerinin büyük kısmı “expected” değerlerin yanlış türetilmesinden doğar (örn. aromatik H beklerken 0 bulmak gibi). Bu yüzden:

- expected_aromatic_H, expected_vinylic_C, expected_carbonyl_C, expected_protonated_C gibi beklentiler tek bir Chem Core fonksiyonundan türetilmeli.

- Her spektrum tipinin “beklenen” seti; OpenSMILES semantiğine uygun parse + aromatiklik algısı + tautomer/pH/solvent politikası ile belirlenmeli. [19]

### Standard veri sözleşmesi ve açık formatlar

Ticarileşme için “çıktı formatı” salt JSON değildir. Kurumsal dünyada büyümeyi hızlandıran şey, açık formatlarla konuşabilmektir:

- JCAMP‑DX: IUPAC spektral veri değişim standardı ailesi. [20]

- mzML: HUPO‑PSI açık MS standardı. [13]

- nmrML / NMReDATA: NMR için açık formatlar; nmrML’nin açık XML tabanlı olduğu ve raw/metadata yakalayabildiği literatürde belirtilmiştir. [21]

- NMReDATA SDF tag yaklaşımı: “NMREDATA_” ile başlayan tag’lerle SDF içinde NMR extracted data taşınır. [22]

Bu formatlar, hem “exportable records” (Part 11’in “doğru ve tam kopya üretme” beklentisiyle uyumlu) hem de entegrasyon açısından kritik kaldıraçtır. [5]

## Regülasyon ve ticari ürün gereksinimleri

### 21 CFR Part 11’in yazılıma çevrilecek zorunlu hükümleri

Part 11, elektronik kayıtlar ve elektronik imzaların “trustworthy, reliable” kabul edilmesi için kriterleri belirler. [23] Bir spektrum tahmin/teyit ürünü, eğer regüle süreçlerde (QC, AR‑GE, CMC, klinik) kullanılacaksa aşağıdaki maddeleri doğrudan “koda” çevirmelidir:

- Sistem validasyonu: Doğruluk, güvenilirlik, tutarlı performans ve “invalid/altered record” ayırt edebilme. [5]

- Tam ve doğru kopya üretimi (human readable + electronic): Denetim için agency incelemesine uygun kopyalar. [5]

- Kayıtların korunması ve retention süresince erişilebilirliği. [5]

- Yetkisiz erişimi engelleme (authorized individuals). [5]

- Audit trail: “secure, computer-generated, time-stamped” audit trail ile create/modify/delete aksiyonlarının bağımsız kaydı; değişiklikler önceki bilgiyi örtmemeli; retention süresince saklanmalı ve incelemeye açık olmalı. [24]

- İmza–kayıt bağlama (signature/record linking): İmza kayıttan koparılamamalı/taşınamamalı. [25]

- Elektronik imza kontrolleri: Biometrics dışı imzada en az iki farklı kimlik bileşeni (id + password) gibi kontroller. [26]

- İmza görünürlüğü: İmzalı kayıt; signer adı, tarih/saat ve imza anlamı (review/approval vb.) içermeli. [27]

FDA’nın Part 11 “scope and application” rehberi, Part 11’i risk bazlı ele almayı ve hangi sistemlerin Part 11 kapsamına girdiğini tanımlamayı hedefler; bu, ürününüz için “policy mode” (research vs QC) kavramını resmi olarak gerekçelendirmenize yardımcı olur. [28]

### RBAC: NIST modeli ve OWASP ilkeleriyle tasarım

RBAC, güvenlik idaresini ölçeklemek için role‑permission ilişkisini temel alan yerleşik bir modeldir. NIST’in “RBAC standard” çalışması, rol tabanlı yetkilendirme yönetiminin motivasyonunu ve model bileşenlerini özetler. [29]
OWASP ise RBAC’yi; erişimin roller üzerinden verildiği model olarak tanımlar ve “least privilege” ile “deny by default” gibi uygulama ilkelerini vurgular. [30]

Ürünleştirme açısından bunun anlamı:

- “Viewer/Scientist/QA/Admin” rolleri yetmez; izinler resource‑level tasarlanmalı (örn. “Run oluşturma”, “Run silme”, “Rulepack publish”, “e‑sign”, “audit export”).

- Yetkilendirme server‑side enforce edilmeli; UI kontrolü tek başına geçersiz. [31]

### Audit trail’in veri modeli

Part 11’in audit trail gerekliliği “zaman damgalı, güvenli, bilgisayar üretimli ve önceki bilgiyi örtmeyen” bir kayıt sistemi talep eder. [24]
Bu nedenle audit trail, sıradan “application log” değildir. Uygulamada iki ayrı kanal önerilir:

- Audit Event Store (append-only): iş kurallarıyla ilgili olaylar (record create/modify/delete; run start/finish; rulepack publish; signature).

- Observability logs/metrics: performans/teknik log’lar (debug, tracing). Audit ile karıştırılmaz.

Audit event store için pratik tasarım: events tablosu + immutable payload hash + previous_hash (hash chain). Bu, imza/record linking gereksinimiyle de uyumlu bir veri bütünlüğü mekanizması üretir. [32]

## Birleştirme stratejisi ve uygulanabilir geliştirme planı

### Birleştirme hedefi

Hedef; Spectrotester’in güçlü “teyit raporu/QC/root-cause” paradigmasını, SpectroMind’in daha zengin “RDKit tabanlı kimya + çoklu engine” altyapısına taşımak ve tek bir platformda birleştirmektir. Bu birleşimde ML/DFT gibi modüller “opsiyonel plugin” olarak kalabilir; ama sizin kısıtınız gereği “regüle modda” devre dışı olmalıdır.

### Birleştirme mimarisi

Aşağıdaki mimari, hem determinism hem Part 11 hem de geliştirme hızını birlikte hedefler:

Chem Core Service (Python/RDKit)
- Tek otorite: parse/sanitize/canonicalize, aromatiklik algısı, formula/exact mass/DBE, atom çevre sınıflandırması. RDKit aromatiklik algısının kurallarla yapıldığı dokümante edildiği için “ML’siz, deterministik” çekirdeğe uygundur. [3]
- API: POST /chem/parse, POST /chem/features, POST /chem/export/sdf, vb.

Predict Services (Rule-based)
- POST /predict/nmr: HOSE/increment tabanlı ¹H/¹³C tahmini + opsiyonel 2D tahmini (P3). HOSE kodlarının shift benzerliği için kullanım prensibi dokümante. [33]
- POST /predict/ms: adduct + izotop + frag kural sistemi; adduct tabloları Waters gibi kaynaklarla kalibre edilebilir. [12]
- POST /predict/ir: fonksiyonel grup korelasyon tablosu; OH band genişliği gibi heuristikler. [34]

Rule Engine + Rulepack Registry
- Rulepack’ler versioned (semver) ve immutable olmalı.
- Predict rulepack ve verify rulepack ayrılmalı.

Verify Service (Teyit)
- “Teyit raporu sözleşmesi” Spectrotester’in schema-first yaklaşımını temel almalı.
- Verify; Part 11 için “accurate and complete copies” gereksinimini karşılayacak şekilde JSON + PDF + JCAMP/mzML/NMReDATA export üretebilmeli. [35]

Compliance Service
- AuthN/AuthZ (RBAC), audit trail event store, e‑signature workflow. Part 11 maddeleri: audit trail (11.10e), signature linking (11.70), e‑signature controls (11.200), signature manifestations (11.50). [36]

UI (Next.js) - SpectroMind UI iyi bir temel. Ancak UI’nın python spawn kullanması yerine, tüm hesap işleri “servis” üzerinden gitsin. Bu, validasyon ve operasyonel tutarlılık için kritik.

### Neden “spawn python” yerine servis şart

Part 11 sadece “feature” değil, “kontrollü sistem” ister: tutarlı performans, validasyon, audit trail, erişim kontrolü. [2]
Node’un runtime’da geçici python script yazıp çalıştırması:

- ortam drift’i (patch level),

- izlenebilirlik zayıflığı (hangi binary?),

- güvenlik riski (script injection yüzeyi),

- test/validasyon karmaşıklığı
oluşturur. Tüm bunlar Part 11 validasyon paketini ağırlaştırır.

Bu yüzden birleşik platformda python tarafı tek imzalı container imajı olarak çalışmalı; UI/back-end iletişimi HTTP/gRPC olmalı; tüm run’lar config snapshot + artifact hash ile kayıt altına alınmalı.

### Eksiksiz geliştirme backlog’u

Aşağıdaki backlog, “eksik veri bırakmama” hedefiyle; modül, algoritma ve kod bileşenlerini somutlaştırır.

Öncelik kritik: Chem Core birleştirme
- Spectrotester’in custom SMILES parsing/aromatizeSMILES katmanını emekliye ayırın; yerine RDKit tabanlı parse/standardize koyun. OpenSMILES semantik kapsamı ve RDKit aromatiklik algısı bunun temel gerekçesidir. [19]
- Tek MoleculeGraph sözleşmesi: atomlar, bağlar, aromatik atom/bond flag, formal charge, implicit/explicit H, stereo.

Predictor rulepack standardizasyonu - NMR: HOSE-code benzerlik ve/veya increment tabloları; solvent/field parametreleri; exchangeable proton politikası (ör. ACD’de D2O’da ignore edilebilmesi ürün özelliği). [37]
- MS: adduct listesi genişletme (Waters tablosu kapsam), polarity/ionization parametreleri. [38]
- IR: korelasyon tablosu kapsaması + OH/NH band genişliği kuralları. [34]

Spectrum synthesizer - Peak list → kontinu spektrum için Gaussian/Lorentzian/Voigt; baseline/noise opsiyonları.
- NMR iş akışlarında baseline/phase düzeltmesi ticari yazılımlarda temel özelliktir; Mnova dokümantasyonu baseline correction/phase correction iş akışlarını açıklar. [39]
(Siz ML istemediğiniz için Mnova’nın deep-learning tabanlı düzeltme yaklaşımı burada yalnızca “benchmark feature” olarak anılmalı; implementasyonunuz kural/istatistik tabanlı olabilir. [40])

Teyit motoru genişletme - HSQC/HMBC/COSY gibi 2D kurallar için “yapıdan beklenen korelasyon grafı” üret; sonra gözlenen/üretilecek tepe listesi ile kapsama hesapla. HSQC/HMBC ve COSY’nin korelasyon doğası kaynaklarda nettir. [41]
- “PASS/WARN/FAIL” sadece sonuç olmalı; asıl ürün değeri: evidence + recommended action.

Regülasyon paketi (P1 zorunlu) - Part 11: audit trail 11.10(e), signature linking 11.70, e-signature controls 11.200, signature manifestations 11.50. [36]
- RBAC: NIST RBAC referans modeli kavramları ile rol-hiyerarşi/constraint’leri tasarla; OWASP deny-by-default ve least privilege ilkeleriyle uygula. [42]
- CSV (Computer System Validation) dokümanları: URS/FRS/DS, test protokolleri, traceability matrix.

Açık format export (P2/P3 ama Part 11 ile de ilişkili) - JCAMP‑DX export: IUPAC standard aile. [43]
- mzML export/import: HUPO‑PSI. [13]
- NMReDATA export: SDF tags (NMREDATA_*). [44]
- nmrML opsiyon: açık XML tabanlı NMR standardı. [21]

### Teslimatlar

Bu yanıtla birlikte iki teslimat veriyorum:

- Chat içi bu kapsamlı rapor (kaynakça ve regülasyon atıfları dahil).

- İndirilebilir DOCX: SpectroPlatform_Derin_Analiz_Raporu_2026-02-21.docx

DOCX içinde ayrıca seçili kaynak bağlantıları ve repo temelli birleşik mimari özeti yer alır.

[1] [19] https://opensmiles.org/opensmiles.pdf

https://opensmiles.org/opensmiles.pdf

[2] [5] [23] [35] https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11

https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11

[3] https://www.rdkit.org/docs/RDKit_Book.html

https://www.rdkit.org/docs/RDKit_Book.html

[4] https://mestrelab.com/main-product/nmr-predict

https://mestrelab.com/main-product/nmr-predict

[6] [24] [36] https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11/subpart-B/section-11.10

https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11/subpart-B/section-11.10

[7] [33] [37] https://dl.chemaxon.com/docs/HTML/docs163210/NMR_model_prediction.html

https://dl.chemaxon.com/docs/HTML/docs163210/NMR_model_prediction.html

[8] https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsomega.9b00488?ref=article_openPDF

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsomega.9b00488?ref=article_openPDF

[9] https://www.acdlabs.com/technical-support/current-software-versions/nmr-predictors/

https://www.acdlabs.com/technical-support/current-software-versions/nmr-predictors/

[10] [41] https://nmr.chem.columbia.edu/content/hsqc-and-hmbc

https://nmr.chem.columbia.edu/content/hsqc-and-hmbc

[11] https://nmr.chem.columbia.edu/content/cosy

https://nmr.chem.columbia.edu/content/cosy

[12] [38] https://support.waters.com/KB_Chem/Other/WKB67428_What_are_common_adducts_in_ESI_Mass_Spectrometry

https://support.waters.com/KB_Chem/Other/WKB67428_What_are_common_adducts_in_ESI_Mass_Spectrometry

[13] https://www.psidev.info/mzML

https://www.psidev.info/mzML

[14] https://www.chemistrysteps.com/mclafferty-rearrangement/

https://www.chemistrysteps.com/mclafferty-rearrangement/

[15] [34] https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Reference/Reference_Tables/Spectroscopic_Reference_Tables/Infrared_Spectroscopy_Absorption_Table

https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Reference/Reference_Tables/Spectroscopic_Reference_Tables/Infrared_Spectroscopy_Absorption_Table

[16] https://www.docbrown.info/page06/spectra2/phenol-ir.htm

https://www.docbrown.info/page06/spectra2/phenol-ir.htm

[17] [20] [43] https://iupac.org/what-we-do/digital-standards/jcamp-dx/

https://iupac.org/what-we-do/digital-standards/jcamp-dx/

[18] https://mestrelab.com/starting-guides/starting-guide-to-mnova-nmrpredict.html

https://mestrelab.com/starting-guides/starting-guide-to-mnova-nmrpredict.html

[21] https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.analchem.7b02795

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.analchem.7b02795

[22] [44] https://nmredatainitiative.github.io/Sdf_files/

https://nmredatainitiative.github.io/Sdf_files/

[25] [32] https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11/subpart-B/section-11.70

https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11/subpart-B/section-11.70

[26] https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11/subpart-C/section-11.200

https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11/subpart-C/section-11.200

[27] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/11.50

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/11.50

[28] https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/part-11-electronic-records-electronic-signatures-scope-and-application

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/part-11-electronic-records-electronic-signatures-scope-and-application

[29] [42] https://csrc.nist.gov/pubs/journal/2001/08/proposed-nist-standard-for-rolebased-access-contro/final

https://csrc.nist.gov/pubs/journal/2001/08/proposed-nist-standard-for-rolebased-access-contro/final

[30] [31] https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

[39] https://www.mestrelabcn.com/Manual_HTML_Mnova_15/baseline_correction_with_mnova.htm

https://www.mestrelabcn.com/Manual_HTML_Mnova_15/baseline_correction_with_mnova.htm

[40] https://mestrelab.com/articles/top-features-in-mnova-15.html

https://mestrelab.com/articles/top-features-in-mnova-15.html